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Bezeichnung der Leistung:

	Projekt:
	(4208) Umgestaltung Neustädter Markt


	Leistung:
	Planungsleistungen Freianlagen, Verkehrsanlagen und technische Ausrüstung




Vertragsbedingungen


I. Besondere Vertragsbedingungen

I.1 Termine und Fristen
	1.1	Beginn der Ausführung:
[bookmark: Kontrollkästchen7]|X|	Spätestens 10 Werktage nach Zuschlagserteilung
|_|	Frühestens am       (Datum)
|_|	Spätestens am       (Datum)

	1.2	Vollendung der Ausführung in Werktagen nach Aufforderung, Zuschlagserteilung, etc.:
|_|	Spätestens       Werktage nach      
|_|	Einzelfristen für
2.2.1       = spätestens       Werktage nach      
2.2.2       = spätestens       Werktage nach      
2.2.3       = spätestens       Werktage nach      

	1.3	Vollendung der Ausführung nach Datum:
|_|	Spätestens       (Datum)
[bookmark: Kontrollkästchen6]|X|	Einzelfristen für
2.3.1 Lph 1 = 2 Monate
2.3.2 Lph 2 = 4 Monate
2.3.3 Lph 3 = 12 Monate

2.3.7       = spätestens       (Datum)




I.2 Haftpflichtversicherung des Auftragnehmers
Die Deckungssummen der Haftpflichtversicherung nach § 16 AVB F-StB betragen mindestens:
	a) für Personenschäden
	1.500.000,00 EUR

	b) für sonstige Schäden (Vermögens- und Sachschäden)
	1.000.000,00 EUR

	Umweltschäden nach dem Umweltschadensgesetz sind von der Berufshaftpflicht einzuschließen.




I.3 Ergänzende Vereinbarungen
	1. Bei Beauftragung von Subunternehmern ist vorab die Zustimmung des AG einzuholen. Freie Mitarbeiter sind wie Subunternehmer zu behandeln.

2. Über die dem AN zur Kenntnis gelangten dienstlichen Angelegenheiten hat er gegenüber jedermann –auch nach Beendigung des Vertragsverhältnisses- Verschwiegenheit zu wahren. Dies gilt uneingeschränkt auch für evtl. im Rahmen der Arbeiten hinzugezogene Dritte. (siehe beigefügte Verpflichtungserklärung)

3. Planungsergebnisse dürfen nur nach vorheriger Abstimmung mit dem AG an Dritte weitergegeben werden.

4. Über alle Gespräche mit Dritten, an denen der AG nicht teilgenommen hat, sowie über gemeinsame Koordinierungsgespräche, hat der AN Niederschriften zu fertigen und dem AG unverzüglich zuzuleiten.

5. Treten bei der Ausführung der Arbeit Umstände auf, deren Feststellung für die Vertragserfüllung wichtig ist und durch die die Fortsetzung der Arbeiten erschwert oder unmöglich würde, ist der Sachverhalt vom AN und AG gemeinsam unverzüglich festzustellen.

6. Der AN stellt in regelmäßigen Abständen (ca. 2 Wochen) den Arbeitsstand beim AG vor.

7. Abschlagsrechnungen können in angemessenen zeitlichen Abständen für nachgewiesene Leistungen gefordert werden.

8. Nach Abschluss jeder Teilleistung bzw. Leistungsphase kann der Ingenieur eine Erklärung des AG über die vertragsgemäße Leistungserbringung verlangen und eine Teilschlussrechnung stellen. Legt umgekehrt der AG eine Erklärung zur vertragsgemäßen Erbringung der Ingenieurleistung vor, kann er für diese Leistung eine Honorarteilschlussrechnung fordern.

9. Nebenkosten entfallen nur auf das Grundhonorar, nicht auf Stundenleistungen, besondere Leistungen und Vervielfältigungen.

10. Eine mitzuverarbeitende Bausubstanz nach §4 (3) HOAI wird nicht vereinbart.

11. Sollten besondere Leistungen im Sinne des § 3 HOAI 2021 erforderlich werden, so ist der AG unverzüglich hiervon in Kenntnis zu setzen. Die besonderen Leistungen sind schriftlich vom AG zu genehmigen.

12. Alle Textteile sind als Microsoft-Word - oder Excel-Formate abzuliefern. 
Alle Planunterlagen sind so aufzubereiten, dass der AG diese im Format .dwg (Autodesk) einlesen kann. Die Pläne sind zusätzlich als .pdf-Datei (Adobe Acrobat) abzugeben. Die digitalen Absteckdaten sind in Form einer ASC II – Datei nach Vorgabe des AG abzugeben, wobei alle Punkte der Datei mit Höhen anzugeben sind.

13. Der Ingenieurvertrag wird für alle zu erwartenden Leistungsphasen und besonderen Leistungen Verkehrsanlagen gem. §§ 43, 47, 51 HOAI 2021 vereinbart. Der Auftraggeber behält sich jedoch vor Teilleistungen phasenweisen zu beauftragen. Die Beauftragung erfolgt durch einseitigen schriftlichen Abruf der jeweiligen Leistung durch den Auftraggeber. Der Auftragnehmer hat keinen Anspruch auf die Beauftragung weiterer Leistungsphasen oder besonderen Leistungen und im Falle der Nichtbeauftragung weiterer Leistungen auch keinen Vergütungsanspruch. Aus der stufenweisen Beauftragung kann der Auftragnehmer grundsätzlich keine Erhöhung seines Honorars gegenüber der diesem Vertrag enthaltenen Vereinbarungen ableiten. 

14. Wenn dem AN zur Erfüllung seiner Aufgaben im Rahmen dieses Vertrages Unterlagen (z.B. Vermessungsunterlagen, Karten, Baugrunduntersuchungen, Lärmschutzgutachten, verkehrstechnische und andere Untersuchungen) zur Verfügung gestellt werden, unterliegen all diese Unterlagen dem Urheberrecht. Die Vervielfältigung ist nur im Rahmen der Auftragserfüllung gestattet. Es ist nicht gestattet, diese Unterlagen gegenüber Dritten gewerblich zu nutzen.

15. Folgende Leistungen werden vom Auftraggeber erbracht und sind vom Auftragnehmer mit seinen Leistungen abzustimmen und in diese einzuarbeiten:
- Kampfmittelauskunft
- Leitungsauskunft
- Bestandsdaten inkl. Bestandsvermessung
- Baugrundgutachten

16. Alle erforderlichen Unterschriften in den Stempelfeldern sind vom AN nach Unterzeichnung des geprüften Originals in den entsprechenden Zeilen mit Datum und (gez. Name) vor Anfertigung der Mehrfertigungen zu ergänzen.

17. Beide Vertragsparteien vereinbaren eine Abnahme jeweils nach Erbringung des freigegebenen Leistungsabschnittes. Falls keine förmliche Abnahme verlangt wird, können die Leistungen des Auftragnehmers auch stillschweigend abgenommen werden, insbesondere durch vorbehaltlose Bezahlung der Teilschluss- bzw. Schlussrechnung.





I.4 Datenschutz
	     




II. Technische Vertragsbedingungen

	II.1
	|_|
	Technische Vertragsbedingungen Landschaftsplanerische Leistungen, 
Ausgabe 2021 (TVB-Landschaft)

	II.2
	|_|
	Technische Vertragsbedingungen Objektplanung Ingenieurbauwerke, 
Ausgabe 2019 (TVB-Ingenieurbauwerke)

	II.3
	[bookmark: Kontrollkästchen12]|X|
	Technische Vertragsbedingungen Objektplanung Verkehrsanlagen, 
Ausgabe 2021 (TVB-Verkehrsanlagen)

	II.4
	|_|
	Technische Vertragsbedingungen Fachplanung Tragwerksplanung, 
Ausgabe 2019 (TVB-Tragwerksplanung)

	II.5
	|X|
	Technische Vertragsbedingungen Fachplanung Technische Ausrüstung, 
Ausgabe 2014 (TVB-Technische Ausrüstung)

	II.6
	|_|
	Technische Vertragsbedingungen für Planungs- und Entwurfsleistungen für Geotechnik, Ausgabe 2014 (TVB-Geotechnik)

	II.7
	|X|
	Technische Vertragsbedingungen Ingenieurvermessung, Ausgabe 2022 
(TVB-Ingenieurvermessung)

	II.8
	|_|
	Technische Vertragsbedingungen für Prüfingenieurleistungen, Ausgabe 2019 
(TVB-Prüf)

	II.9
	|_|
	Technische Vertragsbedingungen für Verkehrsuntersuchungen, Ausgabe 2019
(TVB-Verkehrsuntersuchung)

	II.10
	|_|
	Technische Vertragsbedingungen für Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordination gem. Baustellenverordnung, Ausgabe 2021 (TVB-SiGeKo)

	II.11
	|_|
	     

	II.12
	|_|
	     

	II.13
	|_|
	     



III. Allgemeine Vertragsbedingungen

	Allgemeine Vertragsbedingungen für freiberufliche Leistungen im Straßen- und Brückenbau, Ausgabe 2022 (AVB F-StB)
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